## Slide 1
汇报人：OfficePLUS
20XX年12月
梦
想
起
航
共
赢
虎
年
20XX年年终总结暨新年计划
20XX Nian zong jie ji xin nian ji hua

## Slide 2
存在主要不足
明年工作计划
01
The part two
工作完成情况
02
The part three
03
The part four
04
The part one
项目总体概要

## Slide 3
项目总体概要
The part one
01

## Slide 4: 项目概况
项目位置
某市园艺路以北、西山街以西
占地面积
占地面积：1346亩
总建筑面积
总建筑面积：110272.01m²
主要配套设施
高层电梯洋房、地下车库及配套公建等
1
2
3
4

## Slide 5: 人员管理
401人
现场工作
人员
100%
实名备案
情况
85%
实名打
卡率
100%
保险备
案率

## Slide 6
02
工作完成情况
The part two

## Slide 7: 工作完成情况
历时27天，完成混凝土用量：桩数724根，砼量755.5m³
桩基工程 2021.7.15—2021.8.11
主楼结构已全部完成，历时69天，完成混凝土用量5505m³
主体结构施工 2021.8.30—2021.11.7
砌体工程完成，1#、10#、18#楼及地下室外围封堵，砌筑
砌筑工程 2021.9.26—2021.10.31
主楼部分及车库部分已全部完成，历时89天，完成混凝土用量7812.5m³
地下室结构 2021.7.28—2021.10.25

## Slide 8: 质控管理
P (Plan) 计划
包括方针和目标的确定，以及活动规划的制定。
D (Do) 执行
设计具体方案,再按此进行具体运作，予以实现。
C (Check) 检查
总结执行结果，分清对错，明确效果，找出问题。
A (Act)处理
肯定经验，予以标准化;总结教训，予以重视。
全面、全员、全过程
P
D
C
A

## Slide 9: 工程管理
道道把关 井然有序
钢模板工程逐层验收合格后方可进入后道工序
模板工程
02
混凝土工程浇筑中严格把控全过程监督把关
浇筑工程
03
砌筑工程严格按照质量规范要求，严格把控定位等尺寸
砌筑工程
04
钢筋工程严格按照图中及相关规范进行验收
钢筋工程
01

## Slide 10
存在主要问题
The part three
03

## Slide 11: 亟待改进
进度基本达到了一级运营要求，因劳动力不足，造成非关键节点迟缓
进度方面
3
因场地局限，致使厂区硬化、材料堆放等未达到文明施工标准执行
文明施工方面
4
未做好难以计算的零星材料的工程量，导致个别零星材料使用量浪费
成本方面
2
部分工程交接检查衔接不到位，基础管理亟待加强
质量方面
1

## Slide 12
04
明年工作计划
The part four

## Slide 13: 明年六项工作计划
加强质量控制
通病防治要严格控制
强化进度管理
把握关键时间节点，科学细化施工安排
做好安全施工
建立健全安全生产责任制，加强安全巡视
严把成本控制
提前做好工程预算，认真审核每月完成量
优化组织架构
明确岗位职责及目标
加强规范化管理
提高工作效率

## Slide 14
冲刺加油!
让我们全力以赴