## Slide 1: 项目资源管理
Resource Manage

## Slide 2
02
估算活动资源
03
获取资源
04
建设团队
05
管理团队
06
控制资源
01
规划资源管理
Notes: 图案设计

## Slide 3
规划资源管理
01

## Slide 4
识别和记录项目角色、职责、所需技能、报告关系的过程。主要作用：建立项目角色与职责、资源分解结构，以及制订团队人员招募 和遣散计划。
01
规划资源管理
识别和记录项目角色、职责、所需技能、报告关系的过程。
概念
建立项目角色与职责、资源分解结构，以及制订团队人员招募计划、团队人员遣散计划。
主要作用

## Slide 5
识别和记录项目角色、职责、所需技能、报告关系的过程。主要作用：建立项目角色与职责、资源分解结构，以及制订团队人员招募 和遣散计划。
01
规划资源管理
资源规划管理
输入
工具与技术
输出
资源管理计划
团队章程
项目文件更新
项目管理
项目管理计划
项目文件
专家判断
数据表现
组织理论

## Slide 6: 规划资源管理
01
Human Resource In Project
项目人力资源管理
项目的人力资源是从各职能部门、其他项目，甚至供应商处“借”来的，所以项目人力资源管理应该关注人才的“借、用、育、还”，项目结束后的人员遣散计划应该提前规划。
企业人力资源管理
企业传统人力资源管理，各个部门组织的人员较为固定，在进行人力资源管理时，一般重点关注人才的“选、用、育、留”。
VS

## Slide 7: 规划资源管理
01
管理者 | 培训责任 | 案例
人力资源经理 | 公司规章、流程、制度 | 怎么请年假
资源经理 | 业务、技术能力 | 如何开发自动化脚本
项目经理 | 项目管理技能 | 如何识别关键路径
Training
培训

## Slide 8
估算活动资源
02

## Slide 9: 估算活动资源
识别和记录项目角色、职责、所需技能、报告关系的过程。主要作用：建立项目角色与职责、资源分解结构，以及制订团队人员招募 和遣散计划。
估算活动资源
输入
工具与技术
输出
资源需求
估算依据
资源分解结构
自下而上估算
类比估算
数据分析
项目管理计划
项目文件
事业环境因素
02

## Slide 10: 估算活动资源
02
RACI
矩阵
R
A
C
I
(Responsible)执行人
(Approve)负责人
(Consulting)顾问
(Inform)知情人

## Slide 11: 估算活动资源
02
活动 | Amy | Sam | Tina | Ben | Aliee
活动 | A | R | I | I | I
创建章程 | I | A | R | C | C
项目经理 | I | A | R | R | C
收集需求 | A | C | I | I | R
提交变更 | I | A | R | R | C
RACI
矩阵

## Slide 12
03
获取资源

## Slide 13
识别和记录项目角色、职责、所需技能、报告关系的过程。主要作用：建立项目角色与职责、资源分解结构，以及制订团队人员招募 和遣散计划。
03
获取资源
获取资源
输入
工具与技术
输出
资源分配单
团队派工单
资源日历
决策
预分派
虚拟团队
项目管理计划
项目文件
组织过程资产

## Slide 14
识别和记录项目角色、职责、所需技能、报告关系的过程。主要作用：建立项目角色与职责、资源分解结构，以及制订团队人员招募 和遣散计划。
03
获取资源
在竞标过程中承诺分派特定人员开展项目工作；
项目的进展和质量取决于特定人员的专有技能；
预分派
职能经理。确保项目能够在需要时获得具备适当能力的人员，确保团队成员能够愿意并且有权开展项目工作。
谈判

## Slide 15
04
建设团队

## Slide 16
识别和记录项目角色、职责、所需技能、报告关系的过程。主要作用：建立项目角色与职责、资源分解结构，以及制订团队人员招募 和遣散计划。
04
建设团队
建设团队
输入
工具与技术
输出
变更请求
项目进度更新资产更新
集中办公
沟通技术
认可与奖励
进度计划
资源日历
团队章程

## Slide 17: 建设团队
04
Stages of Team Development
塔克曼阶梯理论
50%
15%
30%
80%
团队士气变化
组建期（Forming）
激荡期（Storming）
规范期（Norming）
执行期（Performing）

## Slide 18: 建设团队
04
Project Manager
项目经理职责
资源整合
信息沟通
决策制定
团队领导

## Slide 19
识别和记录项目角色、职责、所需技能、报告关系的过程。主要作用：建立项目角色与职责、资源分解结构，以及制订团队人员招募 和遣散计划。
04
建设团队
集中办公也称为“紧密矩阵”，是指把许多或全部最活跃的项目团队成员安排 在同一个物理地点工作，以增强团队的工作能力。
集中办公
项目管理团队应该对 项目团队的有效性进行评价，以识别有效的团队建设的策略和活动，提高团队绩效。
团队绩效评价

## Slide 20: 建设团队
04
Project Team
无效的项目团队
每个人对目标的理解不一致；彼此排斥，单打独斗；职责不清，专业重复；产生冲突和不良的竞争；沟通有障碍，会议没有效率；遭遇挫折进行无谓的返工。
有效的项目团队
拥有共同的目标，喜欢一起工作，分工明确，优势互补，凝聚力强，彼此信任，沟通顺畅，主动分享，总能按计划达成目标。
VS

## Slide 21
05
管理团队

## Slide 22
识别和记录项目角色、职责、所需技能、报告关系的过程。主要作用：建立项目角色与职责、资源分解结构，以及制订团队人员招募 和遣散计划。
05
管理团队
管理团队
输入
工具与技术
输出
变更请求
项目文件更新
事业环境因素
冲突管理
策略制定
领导力
项目管理计划
项目文件
工作绩效报告

## Slide 23: 管理团队
05
Conflict Manage
恶性冲突
而如果冲突已经发展到“对人不对事”了，开始恶语相向、人身攻 击，那就是恶性冲突，项目经理必须及时干预，避免冲突进一步恶化。
良性冲突
“对事不对人”，冲突仍然聚焦在解决问题的思路和 方法的争论上，项目经理就不必过多干涉，让冲突自然发展。
VS

## Slide 24: 管理团队
05
Conflict Manager
处理冲突的手段
合作/解决
强迫/命令
缓和/包容
妥协/调解

## Slide 25
06
控制资源

## Slide 26
识别和记录项目角色、职责、所需技能、报告关系的过程。主要作用：建立项目角色与职责、资源分解结构，以及制订团队人员招募 和遣散计划。
06
控制资源
控制资源
输入
工具与技术
输出
变更请求
假设日志
风险登记册
绩效审查
成本效益分析
趋势分析
经验登记册
项目文件
工作绩效报告

## Slide 27: 控制资源
06
X-Y理论
Y理论假设
工作是人的本能，人是积极进取的，人是乐于承担责任的，人是关心 自我发展和自我实现的。管理者的工作重点是创造一个使员工能发挥才能的工作环境。
X理论假设
大多数人是懒惰的，且逃避工作、无理想、在乎利益、不愿负责任。管理者必须对采取强制性的管理方法进行严格的领导和控制。
VS

## Slide 29
OfficePLUS.cn
中文 微软雅黑
英文 Arail
标题 1.0
正文 1.2
freepik.com
本网站所提供的任何信息内容（包括但不限于 PPT 模板、Word 文档、Excel 图表、图片素材等）均受《中华人民共和国著作权法》、《信息网络传播权保护条例》及其他适用的法律法规的保护，未经权利人书面明确授权，信息内容的任何部分(包括图片或图表)不得被全部或部分的复制、传播、销售，否则将承担法律责任。
侯牧语
标注
字体使用
行距
素材
声明
作者