## Slide 1
PROJECT YEAR END SUMMARY
OFFICE PLUS
项目年终总结

## Slide 2
CONTENTS
Project Introduction
项目介绍
01
成果回顾
02
Results Review
经验总结
03
发展规划
04
Development Planning
Summarize Experience

## Slide 3
PROJECT INTRODUCTION
PART ONE
项目介绍
01

## Slide 4
项目介绍
超级泡泡龙游戏
是XX科技公司本年度的重点项目，投入了大量研发资金与人力，该游戏是一款休闲益智类游戏，能让玩家沉浸在游戏的乐趣中。
GAME

## Slide 5
项目介绍
2021年的主要目标
100W次
用户下载呈达
USER DOWNLOADS
20W
新用户增长量
NEW USER GROWTH
100W次
在线活跃人数
ONLINE PEOPLE

## Slide 6
项目团队
项目统筹
Simon
产品设计
Alice
功能研发
John
系统测试
June
运营推广
Jackie

## Slide 7
RESULTS REVIEW
PART TWO
成果回顾
02

## Slide 8
目标完成情况
实际完成度
用户下载量达到100W
168W
168%
新用户达到20W
30W
150%
每日在线活跃人数达到10W
28W
280%
实际
目标

## Slide 9
里程碑回顾
新媒体引流
提高知名度
2021.1
产品设计完成
各大平台推售
初期造势
吸引玩家
推出多样活动
打折促销
2021.3
2021.5
更新产品版本
设计新玩法
2021.7
2021.9
产品热度超过预期
并获得设计大赛金奖
2021.12

## Slide 10
用户数据展示
用户数量
168W
47%
较同类型产品增长
新增用户
30W
66%
较同类型产品增长
活跃用户
28W
78%
较同类型产品增长

## Slide 11
营收数据展示
2021全年总营收1000W
1-12月的产品营收数据图表
Chart: 
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
系列 1 | 4.3 | 2.5 | 3.5 | 6 | 4.3 | 2.5 | 6.5 | 4.5 | 2.5 | 5 | 6.8 | 5.5
单位：百万元

## Slide 12
SUMMARIZE EXPERIENCE
PART THREE
经验总结
03

## Slide 13
项目工作亮点
01
产品宣发造势，投放到线上平台用户下载量增长28%
02
更新新版本，设计新玩法，用户活跃度明显提升56%
03
通过短视频平台推广，各大主播引流，当月新用户增长6.6W

## Slide 14
成功经验总结
用户定位精准，抓住市场空缺
ONE
多平台推广，投放量大，话题热度升高
TWO
各大游戏主播引流，善用粉丝效应
THREE

## Slide 15
项目工作不足
DEFICIENCY
为了使玩家可以感受多种玩法
设计过多交互功能
交互界面不简便
01
由于没有与各平台沟通清楚活动促销方式，误导玩家消费
活动促销不明确
03
程序系统不够完善
依然存在许多漏洞
运行过程不流畅
02

## Slide 16
改进方案
更新版本，简化交互功能
方案一
与平台重新沟通，更改促销信息，为玩家提供足够的补偿
方案二
收集玩家反馈异常情况，修补程序漏洞
方案三

## Slide 17
DEVELOPMENT PLANNING
PART FOUR
发展规划
04

## Slide 18
项目目标
2022年发展目标
总用户下载
呈破200W
新用户注册量
增加50%
每日在线活跃用户达到30W

## Slide 19
发展规划
2022年未来计划
规划一
01
02
03
04
提升玩家体验化
交互界面
创新设计更多新玩法，给玩家带来无限乐趣
搭建修复程序漏洞机制，完善产品设计
努力冲击世界比赛，总收益突破2000W
规划二
规划三
规划四

## Slide 20
THANK YOU FOR YOUR WATCHING
OFFICE PLUS
感谢观看

## Slide 21
OfficePLUS.cn
中文 优设标题黑
英文 OPPOSans M
标题 1.0
正文 1.2
pexels.com
本网站所提供的任何信息内容（包括但不限于 PPT 模板、Word 文档、Excel 图表、图片素材等）均受《中华人民共和国著作权法》、《信息网络传播权保护条例》及其他适用的法律法规的保护，未经权利人书面明确授权，信息内容的任何部分(包括图片或图表)不得被全部或部分的复制、传播、销售，否则将承担法律责任。
AshleyC
标注
字体使用
行距
素材
声明
作者